Приложение к Решению

Городской Думы от 22.05.2013 № 31

ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЛУКОЯНОВ»

В ЛУКОЯНОВСКОМ РАЙОНЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 ГОД

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ | ЗАКРЕПЛЕННЫЕ УЧАСТКИ | МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕ НИИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лукояновское пассажирское автотранспортное предприятие (дог.№24 от 01.12.2008 года) | Территория предприятия, от ул. Заповедной до Ветлечебницы по ул.Коммунистической, четная сторона до обочины дороги. Территория автостанции, диспетчерский пункт-(остановка,поворот на ул.Чкалова), пункт по продаже проездных билетов на пл.Мира | 1.Поддержание чистоты на закрепленной территории 2.Частичный ремонт забора по ул.Коммунистической 3.Покраска ограждений на автостанции. 4.Санитарная очистка территорий принадлежащей «Лукояновское ПАП» от мусора 5.Санитарная очистка территории автостанции 6.Уборка территории прилегающей к предприятию | ежедневно 2 квартал май 12.04.2013 19.04.2013 28.04.2013 11.04.2013 18.04.2013 25.04.2013 09.04.2013 16.04.2013 23.04.2013 | Виктор Николаевич Нарядчиков |  |
| 2. | ОМВД по Лукояновскому району (дог.69 от 26.12.2008г) | Территория учреждения, ул.Коммунистическая, четная сторона от территории РОВД до магазина № 13- до обочины дороги | 1.Санитарная очистка закрепленной территории. 2.Разбивка цветников 3.Скашивание сорной растительности 4.Побелка бордюров | ежедневно апрель-май по необходимости 2-3 кв | Сергей Владимирович Ландяков |  |
| 3. | МБУ «Районный дом культуры» | Территория вокруг здания РДК | 1.Покраска цокольной части сцены 2.Посадка и содержание цветочных клумб. 3.Санитарная очистка закрепленной территории. 4.Окос травы за зданием РДК в парке | апрель-май апрель-май ежедневно по мере необходимости | Юрий Николаевич Гарин |  |
| 4. | Лукояновская средняя общеобразовательная школа № 2 | Территория шк. №2 (ул.Новошкольная д.2) Территория школы корпуса № 2 (ул.Дзержинского № 43) Подходы и подъездные пути к зданию Кудеяровской школы | 1.Очитска территории школы и прилегающие участки ул. Новошкольной, ул. Красный Текстильщик. 2.Обрезка кустов и деревьев школьного сада, и расположенных по периметру школы. 3.Очистка берегов реки Теша от мусора (от жилых домов ул. Новошкольная до понижающего трансформатора) 4.Складирование (окучивание) угля возле котельной для летнего хранения 5. Очистка территории здания корпуса №2 школы и прилегающей территории от мусора. 6. Очистка территории Кудеяровской школы и прилегающей территории от мусора. 7.Обрезка кустарников и деревьев в школьном саду и по периметру школьной территории. | с 22.04.2013-30.04.2013 по мере подсыхания травы 25-30 апреля 2013 25-30 апреля 25-30 апреля 25-30 апреля по мере подсыхания территории 25-30 апреля по мере подсыхания территории 30 апреля 2013 | Е.В.Славова Д.А.Сычев М.Ю.Давыдкина В.А.Цыпленков Н.К.Будакова В.А.Цыпленков Е.Д.Борисова Е.Д.Борисова |  |
| 5. | ГБУ «КЦСОН» | Прилегающая территория и клумбы около здания | 1.Санитарная очистка территории. 2.Благоустройство клумб около здания. | Еженедельно 25-30 апреля 2013 | О.А.Королева |  |
| 6. | ГКУ «ЦЗН» Лукояновского района | Прилегающая территория | 1.Санитарная очистка прилегающей территории 2.Окос травы и благоустройство цветников | апрель 2013 апрель – май 2013года | А. А. Трущева |  |
| 7. | ООО «Управдом» | М-он №1 д.5,д.12,д.9 Ул.Короленко д.37,41,39,47,45 м-он № 1 д.10,14,15 Ул. Короленко | Устройство деревянного забора (согласно сметы на основании общего собрания) 500м2 Уборка территории от мусора 1200м2 Демонтаж детских площадок 4 шт. | июнь 2013 года май 2013 года июль-август 2013 года | Н.Д.Катков |  |
| 8. | ГБУЗ НО «Лукояновская центральная районная больница» | ул. Куйбышева, от ул.Горького до ул.Кирова (четная сторона), территория учреждения | 1.Клонирование зеленых насаждений. 2.Оборудование зон отдыха на территории ЛПУ урнами для сбора мусора 3.Ремонт и покраска ограждений на территории ЦРБ 4.Вырубка старых деревьев и кустарников 5.Побелка деревьев и бордюров на территории ЦРБ | апрель 2013 март-апрель 2013 апрель-май 2013 года апрель-май 2013 года апрель 2013 года | А.А.Пузанов |  |
| 9. | Отдел № 21 Управление Федерального казначейства по Нижегородской области | Прилегающая территория | 1.Санитарная очистка прилегающей территории 2.Скашивание травы | ежедневно по мере необходимости | С.Н.Потапов |  |
| 10. | РВК | ул. Октябрьская по периметру здания | 1.Санитарная очистка 2.Разбивка цветников | Ежедневно апрель-май 2013г | С.В.Гурьянов |  |
| 11. | ДО № 9042/0341 Волго-Вятского банка ОАО «Сбербанк России» | Территория вокруг банка, газон перед парком на пл.Мира, территория вокруг сберкассы на станции (по периметру в радиусе 10м. до дороги), новое здание по ул.Октябрьская | 1.Санитарная очистка 2.разбивка цветников, газон перед парком на по.Мира (Вырезка поросли ,посадка многолетних цветов) 3.Скашивание сорной растительности | ежедневно апрель-май по мере необходимости | С.К.Коженкова |  |
| 12. | Лукояновский районный суд Нижегородской области | Территория учреждения | 1.Санитарная очистка территории 2.Проведение работ по подключению к новому канализационному коллектору | апрель 2013 года 3 квартал 2013 | Г.А.Шиканов |  |
| 13. | ГП НО «НОФ Аптека № 13» | Территория учреждения, тротуар до дороги по периметру территории | 1.Капитальный ремонт крыльца центрального входа в аптеку. 2.Санитарная очистка территории от листвы, травы, мусора | 2-3 квартал 2013г регулярно | С.А.Смолина |  |
| 14. | ООО «Рубин» | Прилегающая территория | 1.Приобритение доп. контейнера для мусора. 2.Ремонт и покраска ограждений на территории гостиничного комплекса 3.Санитарная очистка территории гостиничного комплекса и близлежащих посадок. 4.Окашивание территории | Апрель 2013 апрель-май 2013 май-июнь 2013 года по мере необходимости | О.Г.Манукян |  |
| 15. | Государственное ветеринарное управление Лукояновского района | Территория учреждения –ул.Коммунистическая (по периметру своей территории до обочины дороги) Старое здание (ул. Кирова ,7) | 1.Вырубка сухих деревьев и кустарника. 2.Разбивка клумб и посадка декоративных растений. 3.Санитарная очистка территорий. 4.Скашивание сорной травы | 2-3 квартал 2013 апрель-май 2013 года ежедневно по мере необходимости | В.В.Пиюнкина |  |
| 16. | Отдел культуры и спорта администрации района | Территория около здания центральной библиотеки, территория около здания детской библиотеки, территория краеведческого музея , территория ДШИ, закрепленная территория парка, галерея портретов Героев соц.Труда, цветочные клумбы на пл.Мира | 1.Санитарная очистка и благоустройство прилегающей территории 2.Посадка и содержание цветочных клумб. 3.Косметический ремонт, побелка, покраска Галереи портретов Героев соц.Труда | ежедневно апрель-май 2013 года апрель-май 2013 года | Т.И.Федосеева |  |
| 17. | Поликлиника | По периметру своей территории, с южной стороны территории парка по периметру 10 метров, территория перед зданием поликлиники до елей | 1.Санитарная очистка прилегающей территории. 2.Благоустройство газона перед зданием поликлиники 3.Вырезка кустарников | ежедневно апрель-май 2013 года по мере необходимости | Т.А.Афиногенова |  |
| 18. | Администрация Лукояновского района | Своя территория, сквер Пушкина, клумба по центральной аллеи в парке, клумба на пл. Мира | 1.Санитарная очистка территорий 2.Разбивка, цветников, клумб, подрезка кустарников | ежедневно апрель-май 2013 года | В.К.Аганин |  |
| 19. | Фонд поддержки и развития предпринимательства | По периметру своей территории в радиусе 10 метров | 1.Санитарная очистка и благоустройство территории 2.Очистка территории после таяния снега 3.Подготовка и посадка клумбы для растений 4.Скос травы, уборка листвы | ежедневно апрель апрель-май 2013 года по мере необходимости | А.Е.Мартьянов |  |
| 20. | Администрация города Лукоянова | По периметру территории учреждения, территория по ул. Горького до пересечения с ул. Куманева, территория г. Лукоянова | 1.Подготовка к проведению городских мероприятий (посвященных Дню 9 Мая, Дню города, Дню молодежи, Дню физкультурника, Новому году, 1 сентября,1 июня,12 июня). 2.Устройство пожарных пирсов ( пруд «Колхозный» расположенный в восточной части при выезде из города в направлении с. Гагино, вблизи колхоза «Лукояновский»; Пруд «Синичка», расположенный в северной части при выезде из города в сторону с.Лопатино 3. Посыпка дорог пескосоляной смесью (Ул.Пушкина, ул.Коммунистическая) 4.Полив и подметание дорог (пл. Мира, Привокзальная площадь, дорога по направлению к ФОКу, ул.Кирова, пер-к Красный, ул.Горького, пер-к Железнодорожный. 5. Приобретение и разравнивание щебня: ул.Овражная (150 м.), ул.Ухтомского (150м.), ул.Западная , Кр.Текстильщик, ул.Молодежная(600 м.), ул.Кооперативная (500 м.) ,ул.Ст.Разина(800 м.), ул.1 Мая (1200 м) , ул. Володарского (80 м.), ул.Отрадная до ул.Юности, ул.Заповедная, ул.Мира, пер.Восточный, пер.Южный) 6. Приобретение и установка дорожных знаков (м-он № 1, м-он Юго-Западный, ул.Пушкина (плотина), м-он №2, ул.Кирова ( школа) 7.Окос травы в местах общего пользования ( м-он № 1, площадь Мира) 8. Ремонт муниципального жилья (Ул. Зеленая д.20 кв.2.,ул.Пушкина д.89) 9. Установка безбашенного оборудования (ул. Ленина, ул.Чкалова) . 10. Ремонт водопроводных колодцев (ул. Горького - 4,ул. Кирова -3, ул. Короленко-1,ул. Колхозная-1 ,ул. Калинина-1,ул. Чкалова 50 «б» -1, ул. Ленина д.171-1, м-он №1-2,ул. Октябрьская-4,ул. Пушкина -2. 11. Ограждение санитарных зон водонапорных башен (ул. Октябрьская). 12. Ремонт и содержание уличного освещения (ул. Пролетарская, м-он №1,м-он №2,ул.Горького,ул.Коммуны,ул.Кирова,ул.Куйбышева,ул.Садовая.) 13. Содержание мест захоронений (Старое и новое городские кладбища - санитарная очистка, вывоз ТБО, ремонт моста на кладбище с.Ульянова, окос травы, вырубка деревьев), ремонт пешеходного моста на кладбище в с. Ульяново. 14. Текущие работы по благоустройству, приобретение хоз. материалов, уборка мусора, несанкционированных свалок, уборка кустов и др. 15.Устройство контейнерных площадок (11 шт.: ул. Куйбышева напротив ИП Фалина, м-он Юго-Западный №4,ул. Чкалова РЭП, ул. Ухтомского ст-он Локомотив, пл.Мира, м-он № 2 д.15, пл.Мира за детским садом № 6, ул.Загородная ФОК, ул.Горького № 28, ул.Заводская д.№19, ул.Ленина д. № 163) 16. Ремонт памятников(пл. Мира «Вечная память», ул. Пушкина, п-к Ленину, п-к Солдату (ст.кладбище), Братская могила(ст.кладбище), Аллея героев(пл. Мира) шпатлевка, покраска, ремонт ограждения– 120,0 тыс.руб. 17.Спил аварийных деревьев (ул.Октябрьская, ул.Пушкина д.129, ул.Коммуны д.30,32,35,ул.Кирова д.64,ул. 1 Августа 52,52 «а»,54,54 «а») 18. Установка видеонаблюдения на пл.Мира 19. Установка светодиодного освещения (пл.Мира) |  |  |  |
| 21. | Отдел по физической культуре и спорту | Территория административного здания (ул.Коммуны,6), стадион «Локомотив», стадион «Колос» | 1.Санитарная очистка территорий 2. Разбивка цветников, клумб, подрезка кустарников 3.Установка палисадников 1.Санитарная очистка и благоустройство территории Стадиона «Локомотив» 2.Ремонт и покраска ворот для мини-футбола 3.Подготовка и посадка клумбы для растений 4. Спиливание старых деревьев 5.Ремонт и покраска уличного туалета 1.Санитарная очистка и благоустройство территории стадиона «Колос» 2.Благоустройство детской площадки стадиона «Колос» 1. Санитарная очистка и благоустройство территории Ульяновской хоккейной коробки | ежедневно апрель-май 2013 года апрель-май 2013 года ежедневно апрель-май 2013 года апрель-май 2013 года апрель-май 2013 года апрель-май 2013 года ежедневно апрель-май 2013 года апрель-май 2013 года, ежедневно | Л.Н.Хренова |  |
| 22. | Старое здание милиции (Лукояновский филиал ГУЮ НО, вневедомственная охрана, Медстрах, кадастровая палата) | По периметру здания, уборка мусора у восточной части забора парка | 1.Санитарная очистка прилегающей территории 2.Скашивание сорной растительности | ежедневно по мере необходимости | администрация города Н.В.Прожогина |  |
| 23. | МРИ ФНС № 1 | Территория учреждения, по периметру своей территории до дороги, по периметру своей территории, территории парка до полотна дороги по ул. Коммуны | 1.Санитарная очистка прилегающей территории 2.Разбивка цветников, вырубка сухих кустарников 3.Скашивание сорной травы | ежедневно апрель-май 2013 по мере необходимости | В.А.Биткин |  |
| 24. | МУ «Редакция газеты «Лукояновская правда» | Ул. Коммунистическая (по периметру здания, газон вокруг здания) | 1.Санитарная очистка прилегающей территории 2.Разбивка цветников, вырезка сухих кустарников 3.Скашивание сорной растительности | ежедневно апрель-май 2013 года по мере необходимости | Е.Г.Маликов |  |
| 25. | ООО «Бытовик» | ул. Коммунистическая (по периметру вокруг собственных зданий до дороги) | 1.Санитарная очистка прилегающей территории 2.Разбивка цветников 3.Скашивание сорной травы | ежедневно апрель-май 2013 года по мере необходимости | В.В.Яблоков |  |
| 26. | Управление сельского хозяйства, ЦСУ | ул. Коммунистическая (по периметру здания, газон по улице) | 1.Санитарная очистка прилегающей территории 2.Скашивание сорной растительности | ежедневно по мере необходимости | Калинин Е.И.Потемкина |  |
| 27. | ОАО «Нижегородская сбытовая компания» | Ул.Октябрьская (по периметру территории предприятия) | 1.Санитарная очистка прилегающей территории 2.Скашивание сорной растительности | ежедневно по мере необходимости | Л.М.Баклашова |  |
| 28. | МБОУ Лукояновская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 1 | Ул. Пушкина д.298 (по периметру территории) | 1.Санитарная очистка закрепленной территории 2.Вырубка кустарников 3.Скашивание сорной растительности | ежедневно апрель-май 2013 года по мере необходимости | В.А Порякова |  |
| 29. | ПЧ-30 | Своя территория, предприятия под ж/д мостом, северная часть Сквера «Железнодорожного» | 1.Проведение субботника по уборке площади железнодорожного вокзала после зимы 2.Покраска забора административного здания 3.Облагораживание клумб у пешеходного моста через железнодорожные пути | апрель-май 2013 года апрель-май 2013 года апрель-май 2013 года | В.Б.Митрофанов |  |
| 30. | Железнодорожная станция Лукоянов | Площадь ж/д вокзала | 1.Очистка от мусора своей территории 2.Скашивание сорной растительности | постоянно постоянно | Л.А.Буданова |  |
| 31. | Локомотивное ДЕПО | Территория предприятия | 1.Санитарная очистка своей территории 2.Скашивание сорной растительности 3.Посадка декоративных кустов и многолетних цветов | ежедневно по мере необходимости апрель-май 2013 года | В.Г.Макаров |  |
| 32. | НГЧ-12 | ул. Пушкина (нечетная сторона), по периметру территории до обочины дороги | 1.Санитарная очистка своей территории 2.Скашивание сорной растительности | ежедневно по мере необходимости | Г.Н.Караваева |  |
| 33. | ООО «Дорожник» | ул. Ленина (нечетная сторона) от частных домов до конечной остановки; дороги, находящиеся на балансе организации | 1.Санитарная очистка прилегающей территории 2.Обслуживание остановочных павильонов 3.Содержание в чистоте обочины дорог, скашивание сорной растительности | ежедневно постоянно по мере необходимости | Р.А.Пуртоян |  |
| 34. | Исаев В.В. | Территория, прилегающая к торговому павильону «Ярмарка» | 1.Санитарная очистка территории до проезжей части дороги 2.Скашивание сорной растительности | ежедневно по мере необходимости | В.В.Исаев |  |
| 35. | Лукояновское РАЙПО | Территория прилегающая к магазинам РАЙПО, территория конторы | 1.Санитарная очистка территории до проезжей части дороги 2.Оформление клумб, газонов, установка вазонов. 3.Постоянная уборка территорий | Ежедневно апрель-май 2013 года постоянно | Г.В.Гузикова Катанская Т.М. |  |
| 36. | ФБУ ИК -20(зона) | ул. Пролетарская (напротив своей территории до территории кирпичного завода ,своя территория, территория вокруг спортивного комплекса, территория вокруг недостроенного здания на ул.Коммунистической | 1.Уборка мусора, скашивание сорной растительности 2.Санитарная рубка деревьев в сквере 3.Ремонт ограждения | по мере необходимости по мере необходимости апрель-май 2013 года | К.М.Аляев |  |
| 37. | Ульяновская школа | ул.Пролетарская по периметру территории учреждения | 1.Санитарная очистка территории до проезжей части 2.Разбивка цветника перед зданием | ежедневно апрель-май | Е.В.Маркина |  |
| 38. | ЛСХТ | Территория учреждения | 1.Санитарная очистка территории,окашивание и уборка территории техникума 2.Обрезка деревьев, разбивка цветников и клумб на территории | ежедневно 2-3 кв. 2013 | П.А.Мишкин |  |
| 39. | Магазины «Продукты» | Территория вокруг зданий в радиусе 5 метров | Санитарная очистка прилегающей территории до обочины дороги и магазина по улице Ленина, Заводской | постоянно | Е.В.Куимов |  |
| 40. | Педагогический колледж, общежитие | ул. Горького, ул. Куманева (по периметру территории, территория парка до поликлиники и дома № 3 на площади Мира, спортивная площадка расположенная между УЭС и д/садом № 6, общежитие на ул.Куманева | 1. Уборка своей территории (колледж, общежитие, спортплощадка, парк) - очистка газонов от прошлогодней травы и мусора по мере высыхания газонов 2. Вырубка сухих деревьев и обрезка кустарника 3.Благоустройство клумб, газонов 4. Скашивание сорной растительности 5.Ремонт ограждения территории | постоянно 2-3 кв апрель-май 2-3 квартал 2-3 квартал | А.И.Сайгин |  |
| 41. | АЗС ОАО «Лукояйл» «Волганефтепродукт» Нефтебаза | Территория АЗС, территории Нефтебазы и АЗС до дороги | 1.Ремонт ливневой канализации 2. Покраска технологического оборудования, ограждений, бордюров 3.Уборка территории от мусора 4. Проведение субботника | апрель апрель постоянно 19 апреля 2013 года | А.В.Соловьев |  |
| 42. | АУ «Дирекция коммунального хозяйства» | Городская территория, общественные места, парк на площади Мира, территория городской свалки, обочины муниципальных дорог, пешеходные переходы, тротуары, освещение | 1. Покраска световых опор 2. Вырубка кустов, спиливание деревьев на старом и новом кладбищах 3.Уборка территорий кладбищ 4.Окос сорной растительности по обочинам на улицах города 5.Благоустройство и ремонт стел г.Лукоянов 6. Уборка несанкционированных свалок 10. Подготовка к праздничным датам (9 мая, День города, День молодежи т.д..) 11. Благоустройство памятников погибшим войнам в с.Ульянова, на старом кладбище. 12. Ремонт уличного освещения | 2-3 кв 2-3 кв. 2-4 кв. 2-3 кв. 2-4 кв. 2-4 кв. 2-3 кв. 2-3 кв. 2-4 кв. | С.Ф. Захаров |  |
| 43. | Улицы и переулки города Лукоянова и села Ульянова | Улицы и переулки города Лукоянова и села Ульянова | Контролировать санитарное состояние улиц совместно с депутатами городской Думы | постоянно | Председатели уличных комитетов |  |
| 44. | ООО «АВС» | Территория предприятия, часть дороги, прилегающей к территории в радиусе 10 метров | 1. Санитарная очистка территорий 2.Скашивание сорной растительности | ежедневно 2-3 кв. | М.Ф.Ермаков |  |
| 45. | ОАО «Рабочая одежда» | Территория предприятия по периметру | 1. Санитарная очистка территории 2. Разбивка цветников 3. Скашивание сорной растительности | ежедневно апрель-май по мере необходимости | Т.Н.Рыжкина |  |
| 46. | ЗАО «Лукояновагронова» | Территория предприятия и по периметру забора | 1. Санитарная очистка территории 2. Разбивка цветников 3. Скашивание сорной растительности | ежедневно апрель-май 2-3 кв. | А.И.Чернышев |  |
| 47. | Райтопсбыт | Территория предприятия по периметру забора | 1.Санитарная очистка территории 2.Разбивка цветников 3. Скашивание сорной растительности | ежедневно апрель-май по мере необходимости | В.Н.Купцов |  |
| 48. | Центральная детская библиотека | Своя территория | 1.Санитарная очистка территории 2.Разбивка цветников 3. Скашивание сорной растительности | Ежедневно апрель-май 2-3 кв. | Васяева |  |
| 49. | РЭО ГИБДД отдела МВД России | Территория до дороги | 1.Санитарная очистка территории 2. Разбивка цветников 3.Скашивание сорной растительности | ежедневно апрель-май 2-3 кв. | С.Н.Мурзенков |  |
| 50. | Отдел образования | Территория учреждения, аллея в западной части парка, сквер на ул. Коммуны | 1. Вывоз мусора от здания отдела образования и здания бухгалтерии 2. Вырезка сухих веток и молодой поросли 3. Окашивание территории 4. Разбивка клумб, цветников 5. участие в субботниках | ежедневно апрель-май по мере необходимости апрель-май постоянно | М.П.Майоров |  |
| 51. | Сеть аптек «Неболейка» | Территория по фасаду пл.Мира, привокзальная площадь (ул.Пушкина) | 1. Санитарная очистка территории 2. Скашивание сорной растительности | ежедневно по мере необходимости | О.Н.Романова |  |
| 52. | ЛМЭГС филиала № 2 ОАО «Нижегородоблгаз» | Территория предприятия, территория ГРП | 1. Санитарная очистка территории 2. Скашивание сорной растительности | ежедневно по мере необходимости | Н. И. Анощенков |  |
| 53. | ГУ «Нижегородский ЦГМС-Р» (метеостанция) | Своя территория | 1. Уборка территории от мусора (после схода снежного покрова) 2.Вырубка кустарника 3. Посадка цветов 4. Скашивание травы | ежедневно апрель-май апрель-май по мере необходимости | Н.А.Иванцова |  |
| 54. | Такси «Стрела» Салон «Фея» | Территория предприятия, уборка центральной части массива за магазином «Хозяин» | 1. Санитарная очистка территории. 2. Разбивка цветников 3. Благоустройство территории | Ежедневно апрель – май 2-3 кв. | Л. В. Шайхуллина |  |
| 55. | Центр поддержки потребительского рынка | Территория учреждения, территория, прилегающая к городскому рынку, берег реки Теша | 1. Санитарная очистка 2. Спилка деревьев по берегу реки прилегающей к ярмарке. 3.Строительство отапливаемого здания торгового павильона 4 Частично защебенить территорию 300 м2 | апрель апрель 2-3 кв. 2-3 кв. | А.В.Сучков |  |
| 56. | Нотариальная контора | Собственная территория | 1.Санитарная очистка территории 2.Разбивка цветников | Ежедневно Апрель-май | Н.Е.Лысенков |  |
| 57. | ПО «Хлеб» | Территория предприятия, территория по периметру забора | 1.Санитарная очистка территории 2. Разбивка цветников | ежедневно апрель-май | И.Н.Пчеляков |  |
| 58. | Лукояновский РЭС | Территория предприятия, уличная территория по периметру забора | 1. Санитарная очистка территории 2.Разбивка цветников 3. Скашивание сорной растительности 4. Спиливание и вывоз кустов и деревьев, с целью освобождения элктролиний на территории города | ежедневно апрель-май 2-3 кв. 2-3 кв. | М.Н. Барабанов |  |
| 59. | ООО «Газпромнефть-Нижний Новгород» | Территория , прилегающая к магазину, берег реки Теша по фасаду своего здания. | 1. Санитарная очистка прилегающих территорий 2. Оформление клумб 3. Скашивание сорной растительности, подрезка кустарника, спиливание сухих деревьев | ежедневно апрель-май 2-3 кв. | Н.А.Кузин |  |
| 60. | ТСЖ «УЮТ» | Территория микрорайона № 2, ул.Заводская д.5,19,27,29,31, ул. Пролетарская д.115 | 1. Санитарная очистка прилегающих территорий 2. Разбивка цветников, посадка кустарников 3. Скашивание сорной растительности, подрезка кустарника, спиливание сухих деревьев 4. Ремонт детских площадок 5. Ремонт спортивных площадок 6. Ремонт скамеек | ежедневно апрель-май по мере необходимости 2-3 кв. 2-3 кв. 2-3 кв. | В. Н. Лобаев |  |
| 61. | ГУ КЦСОН | Территория учреждения, территория у обелиска «Вечный огонь» | 1. Санитарная очистка территории 2. Разбивка цветников 3. Покраска бордюров цветников | ежедневно апрель-май Апрель-май | О.А.Королева В.С.Ермакова |  |
| 62. | РосГосстрах | Территория учреждения | 1. Санитарная очистка территории 2. Разбивка цветников | Ежедневно Апрель - май | А. И. Куманеев |  |
| 63. | Общество охотников и рыболовов | Территория учреждения | 1. Санитарная очистка территории 2. Разбивка цветников | Ежедневно Апрель - май | Н.В. Потемкин |  |
| 64. | Архивный отдел | Территория учреждения | 1. Санитарная очистка территории 2. Разбивка цветников | Ежедневно Апрель - май | Т.С. Макаренкова |  |
| 65. | Пенсионный фонд | Территория учреждения | 1. Санитарная очистка территории 2. Скашивание сорной растительности | Ежедневно Апрель - май | Л.С. Савосенкова |  |
| 66. | Судебные приставы | Территория учреждения | 1. Санитарная очистка территории 2. Разбивка цветников | Ежедневно Апрель - май | Г.В.Коваленко |  |
| 67. | Дом детского творчества | Территория учреждения | 1. Санитарная очистка территории 2. Разбивка цветников 3. Скашивание сорной травы | Ежедневно Апрель – май 2-3 кв. | Т.С.Воробьева |  |
| 68. | МБДОУ детский сад № 5 | Территория учреждения | 1. Санитарная очистка территории 2. Разбивка цветников 3. Скашивание сорной травы | Ежедневно Апрель – май 2-3 кв. | М.И. Макареева |  |
| 69. | Пожарная часть | Территория учреждения | 1. Санитарная очистка территории 2. Разбивка цветников 3. Скашивание сорной травы | Ежедневно Апрель - май | А. Н. Фильченков |  |
| 70. | Прокуратура | Территория учреждения | 1. Санитарная очистка территории 2. Разбивка цветников 3. Скашивание сорной травы | Ежедневно Апрель – май 2-3 кв. | А. А. Мокров |  |
| 71. | Ретротранслятор | Территория учреждения | 1. Санитарная очистка территории 2. Разбивка цветников 3. Скашивание сорной травы | Ежедневно Апрель – май 2-3 кв. | А. А. Дрягачев |  |
| 72. | ООО «Лукояновсантехстройбыт» | Территория учреждения | 1. Санитарная очистка территории 2. Разбивка цветников 3. Скашивание сорной травы | Ежедневно Апрель - май | А. Н. Бухтояров |  |
| 73. | Санэпиднадзор | Территория учреждения | 1. Санитарная очистка территории 2. Разбивка цветников 3. Скашивание сорной травы | Ежедневно Апрель - май | Л.А.Васюкова В.С.Жолобова |  |
| 74. | ООО «Мостсервис» | Территория учреждения | 1. Санитарная очистка территории 2. Разбивка цветников 3. Скашивание сорной травы | Ежедневно Апрель – май 2-3 кв. | В.М.Сидоров |  |
| 75. | Станция защиты растений | Территория учреждения | 1. Санитарная очистка территории 2. Разбивка цветников 3. Скашивание сорной травы | Ежедневно Апрель – май 2-3 кв. | Л.М. Любушкина |  |
| 76. | ФГУ «Нижегородский ЦСМ» (Метрология) | Территория учреждения, территория за Гастрономом по фасаду своего здания | 1. Санитарная очистка территории 2. Разбивка цветников 3. Скашивание сорной травы | Ежедневно Апрель – май 2-3 кв. | А.Г.Свешников В. П. Воложанин |  |
| 77. | ИП Савоськин А.И. | Территория предприятия, территория от забора до полотна дороги по нечетной стороне ул.Коммунистическая | 1. Санитарная очистка территории 2.Скашивание сорной растительности | Ежедневно Апрель – май | А.И.Савоськин |  |
| 78. | ГАУ НО «ФОК» | Территория предприятия, территория от забора до полотна дороги | 1. Санитарная очистка территории 2. Разбивка цветников 3. Скашивание сорной травы | Ежедневно Апрель – май 2-3 кв. | Д.А.Володин |  |
| 79. | Медицинский колледж | Территория колледжа, территории в парке левая аллея от танцплощадки до забора с южной стороны | 1. Санитарная очистка территории 2. Разбивка цветников 3. Скашивание сорной травы | Ежедневно Апрель – май 2-3 кв. | А.А.Котиков |  |
| 80. | МДОУ № 6 | Территория д/сада, прилегающая территория по периметру | 1. Санитарная очистка территории 2. Разбивка цветников 3. Скашивание сорной травы | Ежедневно Апрель – май 2-3 кв. | С.А.Марушкина |  |
| 80. | МДОУ № 3 | Территория № 3, прилегающая территория, согласно договора. | 1. Санитарная очистка территории 2. Разбивка цветников 3. Скашивание сорной травы | Ежедневно Апрель – май 2-3 кв. | И. Н. Селешкова |  |
| 81. | МДОУ №1 «Тополек» | Территория своя , территория прилегающая | 1. Санитарная очистка территории 2. Разбивка цветников 3. Скашивание сорной травы | Ежедневно Апрель – май 2-3 кв. | П.М.Юдин Т.В.Ханыкова |  |
| 82. | МДОУ № 4 | Территория своя , территория прилегающая | 1. Санитарная очистка территории 2. Разбивка цветников 3. Скашивание сорной травы | Ежедневно Апрель – май 2-3 кв. | Н.Н.Давыдова |  |
| 83. | ООО «Меркурий» | Своя и прилегающая территория | 1. Санитарная очистка территории 2. Разбивка цветников 3. Скашивание сорной травы | Ежедневно Апрель – май 2-3 кв. | А.А.Исаева |  |
| 84. | МДОУ № 8 | Своя и прилегающая территория | 1. Санитарная очистка территории 2. Разбивка цветников 3. Скашивание сорной травы | Ежедневно Апрель – май 2-3 кв. | И.Е.Зарабина |  |
| 85. | ООО «Рост-климат» | Территория вокруг цеха, согласно договора в радиусе 5 м. | 1. Санитарная очистка территории 2. Разбивка цветников 3. Скашивание сорной травы | Ежедневно Апрель – май 2-3 кв. | С.В.Назаров |  |
| 86. | ОАО «Ростелеком» | Закрепленные территория вокруг своих объектов | 1. Санитарная очистка территории 2. Разбивка цветников 3. Скашивание сорной травы | Ежедневно Апрель – май 2-3 кв. | Е.Г.Маслов |  |
| 87. | МУ «Водоканал» | Территория прилегающие в объектам АУ «Водоканал» | 1.Уборка мусора 2.Благоустройство территорий 3.Скашивание сорной растительности 4.Восстановление территорий после земляных работ | ежедневно 2-4 кв. 2-4 кв. 2-4 кв. | Е.В.Климов |  |
| 88. | ООО «Горжилсервис» | Территории прилегающие к территории МКАД, находящихся в обслуживании | 1. Санитарная очистка территорий 2.Благоустройство территорий 3.Скашивание сорной растительности | ежедневно 2-4 кв. 2-4 кв. | М. М. Курненков |  |
| 89. | ООО «Елена» ИП Алешина Е.И. | Территории объектов: кафе “Золотая рыбка»,магазин-склад с. Ульяново, ул. 1 Мая, 1 «а» | 1. Санитарная очистка территорий 2.Благоустройство территорий 3.Скашивание сорной растительности | ежедневно 2-4 кв. 2-3 кв. | Е.И.Алешина |  |
| 90. | ИП Егорова «Недвижимость» | Территория прилегающая к частной квартире по ул.Коммуны | 1. Санитарная очистка территорий 2.Благоустройство территорий 3.Скашивание сорной растительности | ежедневно 2-4 кв. 2-3 кв. | С.А.Егорова |  |
| 91. | ЗАО Аптека «Надежда» | своя территория | 1. Санитарная очистка территорий 2.Благоустройство территорий 3.Скашивание сорной растительности | ежедневно 2-4 кв. 2-3 кв. |  |  |
| 92 | ИП Лаверкин | Территория прилегающая к 2-м вагончикам по ул.Ленина 31 | 1. Санитарная очистка территорий 2.Благоустройство территорий 3.Скашивание сорной растительности | ежедневно 2-4 кв. 2-3 кв. | А.Г.Лаверкин |  |
| 93. | ИП Давкина | Территория, прилегающая к мини-маркету у дома № 2а, по ул.Кр.Октябрь | 1. Санитарная очистка территорий 2.Благоустройство территорий 3.Скашивание сорной растительности | ежедневно 2-4 кв. 2-3 кв. | Л.Н.Давкина |  |
| 94. | ИП Наськин | Территория прилегающая к мини-маркету в м-не № 2 у дома № 1А,территория прилегающая к вагончику у маг. «Алена» в м-оне №2 | 1. Санитарная очистка территорий 2.Благоустройство территорий 3.Скашивание сорной растительности | ежедневно 2-4 кв. 2-3 кв. | Н.Д.Наськин |  |
|  | ИП Гераськин | Территория прилегающая к мини-маркету по ул. Пролетарская у дома № 78 | 1. Санитарная очистка территорий 2.Благоустройство территорий 3.Скашивание сорной растительности | ежедневно 2-4 кв. 2-3 кв. | А.Д.Гераськин |  |
| 94. | ИП Цветнова | Территория прилегающая к мини-маркету в м-не № 2 у дома № 1А,территория прилегающая к вагончику у маг. «Алена» в м-оне №2 | 1. Санитарная очистка территорий 2.Благоустройство территорий | ежедневно 2-4 кв. | Т.В.Цветнова |  |
| 95. | ИП Гукасян | Территория прилегающая к торговому объекту по ул.Кирова, 21 А, территория прилегающая к торговому объекту по ул.Пушкина, 59 К, к гаражам ул.Короленко | 1. Санитарная очистка территорий 2.Благоустройство территорий 3.Скашивание сорной растительности | ежедневно 2-4 кв. 2-3 кв. | А.Е.Гукасян |  |
| 96. | ИП Березин | Территории, прилегающие к -мини-маркет в м-он №1 - мини-маркет «У Семеныча» по ул.Коммунистической - магазин – склад по ул. Октябрьская, 59 -мини-маркет Торговый павильон на привокзальной площади | 1. Санитарная очистка территорий 2.Благоустройство территорий 3.Скашивание сорной растительности | ежедневно 2-4 кв. 2-3 кв. | А.С.Березин |  |
| 97. | ИП Вилков | Территории, прилегающие к маг. «Хозтовары» пос. Станционный,27А, к гаражам по ул.Заводская, .А | 1. Санитарная очистка территорий 2.Благоустройство территорий 3.Скашивание сорной растительности | ежедневно 2-4 кв. 2-3 кв. | А.Н.Вилков |  |
| 98. | ИП Журавлева | Территория прилегающая к мини-маркету на пл. Мира | 1. Санитарная очистка территорий 2.Благоустройство территорий 3.Скашивание сорной растительности | ежедневно 2-4 кв. 2-3 кв. | С.А.Журавлева |  |
| 99. | ИП Антонов | Территория прилегающая к мини-маркету на пл.Мира | 1. Санитарная очистка территорий 2.Благоустройство территорий 3.Скашивание сорной растительности | ежедневно 2-4 кв. 2-3 кв. | В.В.Антонов |  |
| 100. | ИП Вилкова | Территория прилегающая к маг. «Хозтовары» по ул.Октябрьская 53 | 1. Санитарная очистка территорий 2.Благоустройство территорий 3.Скашивание сорной растительности | ежедневно 2-4 кв. 2-3 кв. | М.А.Вилкова |  |
| 101. | ИП Автаев | Территория принадлежащая на праве собственности | 1. Санитарная очистка территорий 2.Благоустройство территорий 3.Скашивание сорной растительности | ежедневно 2-4 кв. 2-3 кв. | И.М.Автаев |  |
| 102. | ИП Якимова | Территория, прилегающая к мини-маркету на ул.Пушкина 59 Л.Территрия прилегающая к помещению сданному в аренду по ул.Горького, 21 | 1. Санитарная очистка территорий 2.Благоустройство территорий 3.Скашивание сорной растительности | ежедневно 2-4 кв. 2-3 кв. | Якимова Н. |  |
| 103. | ИП Журавлева | Территория, прилегающая к павильону продукты по ул.Коммунистическая у маг.№ 13 | 1. Санитарная очистка территорий 2.Благоустройство территорий 3.Скашивание сорной растительности | ежедневно 2-4 кв. 2-3 кв. | Л.Е.Журавлева |  |
| 104. | ИП Фалин | Территория прилегающая к мини-маркету «Для Вас» по ул Куйбышева 10 А | 1. Санитарная очистка территорий 2.Благоустройство территорий 3.Скашивание сорной растительности | ежедневно 2-4 кв. 2-3 кв. | А.Н.Фалин |  |
| 105. | ИП Ингликов | Территория прилегающая к объекту по ул.Загородная 5 | 1. Санитарная очистка территорий 2.Благоустройство территорий 3.Скашивание сорной растительности | ежедневно 2-4 кв. 2-3 кв. | Н.И.Ингликов |  |
| 106. | ИП Голощапова | Территория у маг. «Промтовары» на ул Пушкина 59Ж | 1. Санитарная очистка территорий 2.Благоустройство территорий 3.Скашивание сорной растительности | ежедневно 2-4 кв. 2-3 кв | Н.А.Голощапова |  |
| 107. | ИП Кожура | Территория прилегающая к маг. «Продукты» по ул. Пролетарская 1А | 1. Санитарная очистка территорий 2.Благоустройство территорий 3.Скашивание сорной растительности | ежедневно 2-4 кв. 2-3 кв. | Н.Н.Кожура |  |
| 108. | ИП Орехова | Территории, прилегающая к магазину «Радуга» на ул.Пушкина 59Ж | 1. Санитарная очистка территорий 2.Благоустройство территорий 3.Скашивание сорной растительности | ежедневно 2-4 кв. 2-3 кв. | О.В.Орехова |  |
| 109 | ООО «Ореол –НН» | Территория принадлежащая на праве собственности по ул.Заводская | 1. Санитарная очистка территорий 2.Благоустройство территорий 3.Скашивание сорной растительности | ежедневно 2-4 кв. 2-3 кв. | В.С.Снопков |  |
| 110. | ИП Калачев | Территория прилегающая к такси «Стрела» | 1. Санитарная очистка территорий 2.Благоустройство территорий 3.Скашивание сорной растительности | ежедневно 2-4 кв. 2-3 кв. | Э.В.КАлачев |  |
| 111. | ИП Бусенкова | Территория прилегающая к магазину на ул.Пушкина, 59 «Д» | 1. Санитарная очистка территорий 2.Благоустройство территорий 3.Скашивание сорной растительности | ежедневно 2-4 кв. 2-3 кв. | Л.В.Бусенкова |  |
| 112. | ООО «Элком» | Территория, прилегающая к ломбарду по ул.Пушкина, 324 кв. 1 | 1. Санитарная очистка территорий 2.Благоустройство территорий 3.Скашивание сорной растительности | ежедневно 2-4 кв. 2-3 кв. | С.В.Афиногенов |  |
| 113. | ГУЗ областного медицинского центра мобрезервов «Резерв» Лукояновский медсклад | Территория прилегающая к медскладу по ул.Заводская, 1 | 1. Санитарная очистка территорий 2.Благоустройство территорий 3.Скашивание сорной растительности | ежедневно 2-4 кв. 2-3 кв. | А.Н.Плужников |  |
| 114. | ИП Кондратова | Территория, прилегающая к магазину в микр. № 1 у дома № 19 | 1. Санитарная очистка территорий 2.Благоустройство территорий 3.Скашивание сорной растительности | ежедневно 2-4 кв. 2-3 кв. | С.Б.Кондратова |  |
| 115. | ИП Давыдова | Территория, прилегающая к маг. «Запчасти» по ул.Пушкина (Бывшая заправка нефтебазы) | 1. Санитарная очистка территорий 2.Благоустройство территорий 3.Скашивание сорной растительности | ежедневно 2-4 кв. 2-3 кв. | Т.Н.Давыдова |  |
| 116. | ИП Баранов | Территория у маг. «Отделочные материалы» в мик. 1 | 1. Санитарная очистка территорий 2.Благоустройство территорий 3.Скашивание сорной растительности | ежедневно 2-4 кв. 2-3 кв. | В.Г. Баранов |  |
| 117. | ИП Замелина | Территория у мини-маркета «Импульс» на автостанции, мини-маркета «Тонус» на пл.Мира | 1. Санитарная очистка территорий 2.Благоустройство территорий 3.Скашивание сорной растительности | ежедневно 2-4 кв. 2-3 кв. | Л.М.Замелина |  |
| 118. | ИП Назарова И.В. | Территория у мини-маркета ООО «Прометей» | 1. Санитарная очистка территорий 2.Благоустройство территорий 3.Скашивание сорной растительности | ежедневно 2-4 кв. 2-3 кв. | И.В.Назарова |  |
| 119. | ИП Барабанов | Территория прилегающая к зданию по пер. Спортивный д. 9 | 1. Санитарная очистка территорий 2.Благоустройство территорий 3.Скашивание сорной растительности | ежедневно 2-4 кв. 2-3 кв. | В.Н.Барабанов |  |
| 120. | ИП Барбасова | Территория прилегающая к мини-маркету на привокзальной площади | 1. Санитарная очистка территорий 2.Благоустройство территорий 3.Скашивание сорной растительности | ежедневно 2-4 кв. 2-3 кв. | Г.И.Барбасова |  |
| 121. | ООО Тат- АЗС- Запад | Территория прилегающая к АЗС по ул.Заводская, 4 | 1. Санитарная очистка территорий 2.Благоустройство территорий 3.Скашивание сорной растительности | ежедневно 2-4 кв. 2-3 кв. | С.Г. Мухаметшин |  |
| 122. | ООО «Северсталь-Втормет» | Территория прилегающая к зданиям офиса, весовой, склада по ул. Пушкина, 17 «Б» | 1. Санитарная очистка территорий 2.Благоустройство территорий 3.Скашивание сорной растительности | ежедневно 2-4 кв. 2-3 кв. | А.Н.Коротков |  |
| 123. | ИП Давыдов | Территория находящаяся в собственности и прилегающая территория по ул.Пушкина 17 «А» | 1. Санитарная очистка территорий 2.Благоустройство территорий 3.Скашивание сорной растительности | ежедневно 2-4 кв. 2-3 кв. | А.В.Давыдов |  |
| 124. | ООО «Одиссей» | Территория прилегающая к кафе « Талисман» | 1. Санитарная очистка территорий 2.Благоустройство территорий 3.Скашивание сорной растительности | ежедневно 2-4 кв. 2-3 кв. | А.В.Местоев |  |
| 125. | ИП Бусенков | Территория прилегающая к магазине «У соседа» по ул.Западная, 1 А | 1. Санитарная очистка территорий 2.Благоустройство территорий 3.Скашивание сорной растительности | ежедневно 2-4 кв. 2-3 кв. | Н.Н.Бусенков |  |
| 126. | ООО «Нева-МТЛ» | Собственная и прилегающая территории по ул Пушкина 13.Б | 1. Санитарная очистка территорий 2.Благоустройство территорий 3.Скашивание сорной растительности | ежедневно 2-4 кв. 2-3 кв. | А.С.Буров |  |
| 127. | Павильон «Шиномонтаж» | Территория прилегающая к павильону по ул.Пушкина около здания 41 «Г» | 1. Санитарная очистка территорий 2.Благоустройство территорий 3.Скашивание сорной растительности | ежедневно 2-4 кв. 2-3 кв. | С.А.Бурмистров |  |
| 128. | ООО НПП «Экопортрет- -М» | Территория прилегающая к зданию по ул. Деманова | 1. Санитарная очистка территорий 2.Благоустройство территорий 3.Скашивание сорной растительности | ежедневно 2-4 кв. 2-3 кв. | Г.А.Ионов |  |
| 129. | ИП Дударева | Территории, прилегающие к пекарне по ул.Заводская 9 и к пекарне по ул.Пушкина,144 | 1. Санитарная очистка территорий 2.Благоустройство территорий 3.Скашивание сорной растительности | ежедневно 2-4 кв. 2-3 кв. | Т. А. Дударева |  |
| 130. | ИП Тюрина | Территории, прилегающие к магазину и такси «Спутник» | 1. Санитарная очистка территорий 2.Благоустройство территорий 3.Скашивание сорной растительности | ежедневно 2-4 кв. 2-3 кв. | В.М.Тюрина |  |
| 131. | ИП Лобаев | Территории, прилегающие к магазину продукты на по.Мира 4 «Б», и по периметру магазина «Продукты», расположенного в МКД № 6 «А» в мкр. №1 | 1. Санитарная очистка территорий 2.Благоустройство территорий 3.Скашивание сорной растительности | ежедневно 2-4 кв. 2-3 кв. | В. Н. Лобаев |  |
| 132. | ИП Толкачев | Территории, прилегающие к объектам, находящихся в собственности по ул.Пушкина, 144 А, ул.Пушкина, 322 А, д. 59 ул. Октябрьская, 12 А, торговый ряд Сударь | 1. Санитарная очистка территорий 2.Благоустройство территорий 3.Скашивание сорной растительности | ежедневно 2-4 кв. 2-3 кв. | Н.Г.Толкачев |  |
| 133. | ИП Афиногенова | Территория, прилегающая к маг. «Ольга» по ул. Ленина, у маг. №11 | 1. Санитарная очистка территорий 2.Благоустройство территорий 3.Скашивание сорной растительности | ежедневно 2-4 кв. 2-3 кв. | Т.В.Афиногенова |  |
| 134. | ИП Тактаров | Территория, прилегающая к мини-маркету «Запчасти» ул. Пушкина | 1. Санитарная очистка территорий 2.Благоустройство территорий 3.Скашивание сорной растительности | ежедневно 2-4 кв. 2-3 кв. | И.А. Тактаров |  |
| 135. | ИП Буйлова | Территория, прилегающая к магазину «Олеся» ул. Пушкина 26 | 1. Санитарная очистка территорий 2.Благоустройство территорий 3.Скашивание сорной растительности | ежедневно 2-4 кв. 2-3 кв. | В.М.Буйлова |  |
| 136. | ИП Чапарина | Территория, прилегающая к магазину по м-он 2 напротив магазина Алена | 1. Санитарная очистка территорий 2.Благоустройство территорий 3.Скашивание сорной растительности | ежедневно 2-4 кв. 2-3 кв. | С.В.Чапарина |  |
| 137. | ИП Васькова | Территория, прилегающая к магазину «Запчасти» по ул.Заводская 29 | 1. Санитарная очистка территорий 2.Благоустройство территорий 3.Скашивание сорной растительности | ежедневно 2-4 кв. 2-3 кв. | О.В.Васькова |  |
| 138. | ИП Гребнева | Территория, прилегающая к мини-маркету «Дарина» м-не №2 напротив дома №25 | 1. Санитарная очистка территорий 2.Благоустройство территорий 3.Скашивание сорной растительности | ежедневно 2-4 кв. 2-3 кв | Е.И.Гребнева |  |
| 139. | ИП Бармина | Территория, прилегающая к магазину до дороги по ул. Коммунистической у магазина № 13 | 1. Санитарная очистка территорий 2.Благоустройство территорий 3.Скашивание сорной растительности | ежедневно 2-4 кв. 2-3 кв | Н.М.Бармина |  |
| 140. | ИП Борисов | Территория, прилегающая к магазину «Продукты», по ул.Володарского, 22, маг. «Эконом» ул. Куманева | 1. Санитарная очистка территорий 2.Благоустройство территорий 3.Скашивание сорной растительности | ежедневно 2-4 кв. 2-3 кв | А.Д.Борисов |  |
| 141. | ООО «Лукояновское ВДПО» | Территория прилегающая к организации по ул.Деманова 22 А | 1. Санитарная очистка территорий 2.Благоустройство территорий 3.Скашивание сорной растительности | ежедневно 2-4 кв. 2-3 кв | Н.В.Мартынова |  |
| 142. | ООО «М-Инвест» | Территория, принадлежащая организации и прилегающая по ул.Загородная 64 Б | 1. Санитарная очистка территорий 2.Благоустройство территорий 3.Скашивание сорной растительности | ежедневно 2-4 кв. 2-3 кв. | П.А.Мурадов |  |
| 143. | ИП Савоськин | Территория прилегающая к зданию по ул.Коммунистическая,5 Территория, находящаяся в собственности и прилегающая по ул.Коммунистическая,35 | 1. Санитарная очистка территорий 2.Благоустройство территорий 3.Скашивание сорной растительности | ежедневно 2-4 кв. 2-3 кв. | А.И.Савоськин |  |
| 144. | ИП Лященко | Территория, в собственности и прилегающая по ул. Пушкина,17 (бывшая межрайбаза) | 1. Санитарная очистка территорий 2.Благоустройство территорий 3.Скашивание сорной растительности | ежедневно 2-4 кв. 2-3 кв. | Л.В.Лященко |  |
| 145. | ИП Манукян | Территория, находящаяся в собственности и прилегающая по ул.Пушкина, 41 «б» | 1. Санитарная очистка территорий 2.Благоустройство территорий 3.Скашивание сорной растительности | ежедневно 2-4 кв. 2-3 кв. | Г.О.Манукян |  |